PM-WORKSPACE

Claude Code + Azure DevOps

Guía de Adopción para Consultoras

De cero a productividad con IA en la gestión de proyectos .NET

Versión 1.0 — Febrero 2026

github.com/gonzalezpazmonica/pm-workspace

# Índice

1. Introducción: ¿Qué es PM-Workspace y por qué adoptarlo?

2. Requisitos previos y planificación del despliegue

3. Registro y suscripción a Claude

4. Instalación de Claude Code en la terminal

5. Descarga y configuración de PM-Workspace

6. Conectar con Azure DevOps

7. Primeros comandos: tu primera mañana con PM-Workspace

8. Incorporar un proyecto existente

9. Crear un proyecto nuevo desde cero

10. Onboarding del equipo de programadores

11. Roadmap de adopción gradual (10 semanas)

12. Resolución de problemas frecuentes

13. Glosario

# 1. Introducción

## ¿Qué es PM-Workspace?

PM-Workspace es un sistema de gestión de proyectos .NET con Scrum que convierte a Claude Code (la herramienta de programación con IA de Anthropic) en un Project Manager / Scrum Master automatizado. Se conecta a Azure DevOps y proporciona 27 comandos, 9 skills especializadas y 11 subagentes de IA que cubren desde el sprint planning hasta la implementación de código por agentes.

## ¿Por qué adoptarlo en una consultora?

- Reduce el tiempo de gestión de sprints de horas a minutos (burndown, capacity, informes automáticos).

- Genera informes Excel y PowerPoint listos para entregar al cliente sin edición manual.

- Descompone PBIs en tasks con estimación, asignación y scoring de carga, eliminando reuniones de refinamiento.

- Implementa automáticamente tasks repetitivas (Command Handlers, Repositories, Unit Tests) con agentes IA.

- Incorpora onboarding automatizado de nuevos programadores con evaluación de competencias y conformidad RGPD.

## ¿Qué NO es?

PM-Workspace no reemplaza al PM ni al equipo humano. Las decisiones de arquitectura, el Code Review, la negociación con el cliente y la gestión de personas siguen siendo responsabilidad humana. La IA asiste, automatiza tareas repetitivas e informa, pero nunca decide por ti.

Para la dirección El ROI estimado es: 60-70% de reducción en tiempo de gestión administrativa del sprint + 40-60% de tasks técnicas repetitivas automatizadas por agentes IA, con un coste mensual de 20-200€/usuario según el plan elegido.

# 2. Requisitos Previos

## Hardware y software

Cada miembro del equipo que vaya a usar PM-Workspace necesita:

| Requisito | Detalle | Cómo verificar |
| --- | --- | --- |
| Sistema operativo | macOS, Linux o Windows (con WSL2) | Terminal disponible |
| Node.js | ≥ 18 (para scripts de reporting) | node --version |
| Python | ≥ 3.10 (para capacity calculator) | python3 --version |
| Azure CLI | Con extensión az devops | az --version |
| jq | Procesador JSON en terminal | jq --version |
| Git | ≥ 2.30 | git --version |
| Claude Code | CLI de Anthropic (se instala en paso 4) | claude --version |

## Accesos necesarios

- Cuenta de Azure DevOps con acceso a la organización de la consultora.

- PAT (Personal Access Token) de Azure DevOps con scopes: Work Items (Read & Write), Project and Team (Read), Analytics (Read), Code (Read).

- Cuenta de Anthropic (Claude) con suscripción activa (se crea en el paso 3).

## Decisión previa: ¿Quién usa PM-Workspace?

No todo el equipo necesita PM-Workspace. La recomendación para una consultora:

| Rol | ¿Necesita PM-Workspace? | Plan recomendado |
| --- | --- | --- |
| Project Manager / Scrum Master | Sí — es el usuario principal | Pro ($20/mes) o Max ($100/mes) |
| Tech Lead | Sí — para SDD, specs y code review | Pro ($20/mes) |
| Desarrolladores senior | Opcional — para lanzar agentes sobre specs | Pro ($20/mes) |
| Desarrolladores junior | No — trabajan con Azure DevOps directamente | No necesario |
| QA | No — recibe tasks asignadas en AzDO | No necesario |
| Dirección / PMO | No — recibe informes generados por el PM | No necesario |

# 3. Registro y Suscripción a Claude

## 3.1 Crear cuenta en Anthropic

- Ir a claude.ai y pulsar «Sign Up».

- Registrarse con email corporativo (recomendado para trazabilidad).

- Verificar el email y completar el perfil.

## 3.2 Elegir plan

Para una consultora que empieza con PM-Workspace, el plan recomendado es Pro ($20/mes por usuario). Este plan incluye acceso completo a Claude Code en terminal y límites suficientes para gestión de sprints y generación de informes.

| Plan | Precio | Claude Code | Recomendado para |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | Gratis | Limitado | Prueba inicial (1-2 días) |
| Pro | $20/mes | Sí, completo | PM y Tech Lead (uso diario) |
| Max 5x | $100/mes | Sí, 5x Pro | PM con múltiples proyectos + SDD intensivo |
| Max 20x | $200/mes | Sí, 20x Pro | Uso masivo de agentes SDD |
| Team | $25-150/mes por plaza | Sí (Premium) | Equipos con facturación centralizada |
| Enterprise | Personalizado | Sí | Consultoras grandes (>50 usuarios) |

Consejo para consultoras Empieza con 1-2 licencias Pro para el PM y el Tech Lead. Si en 2-3 sprints el ROI es positivo, escala al resto del equipo o negocia un plan Team/Enterprise.

## 3.3 Activar la suscripción

- En claude.ai, ir a Settings > Subscription.

- Seleccionar el plan deseado e introducir datos de pago.

- Confirmar la suscripción. El acceso a Claude Code se activa inmediatamente.

# 4. Instalación de Claude Code

Claude Code es una herramienta de terminal (CLI) que se instala en el ordenador de cada usuario. Es la interfaz a través de la cual se interacciona con PM-Workspace.

## 4.1 Instalación (método nativo recomendado)

macOS / Linux:

curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | sh

Windows (PowerShell como Administrador):

irm https://claude.ai/install.ps1 | iex

Alternativa con npm (si ya tienes Node.js):

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

## 4.2 Verificar la instalación

claude --version

Debe mostrar la versión instalada (ej: claude-code 1.x.x).

## 4.3 Autenticarse

claude

La primera vez que ejecutas claude, se abrirá el navegador para autenticarte con tu cuenta de Anthropic. Sigue las instrucciones en pantalla.

## 4.4 Diagnóstico

Si algo falla durante la instalación, ejecuta:

claude doctor

Este comando comprueba configuración, dependencias y autenticación.

# 5. Descarga y Configuración de PM-Workspace

## 5.1 Clonar el repositorio

git clone https://github.com/gonzalezpazmonica/pm-workspace.git ~/claude

cd ~/claude

Importante El directorio ~/claude/ es a la vez tu directorio de trabajo y el repositorio GitHub. Siempre se trabaja desde esta raíz.

## 5.2 Instalar dependencias de scripts

cd scripts/ && npm install && cd ..

## 5.3 Verificar la instalación con el proyecto de test

PM-Workspace incluye un proyecto de prueba (sala-reservas) con datos mock que permite verificar que todo está correctamente configurado sin necesidad de conectar con Azure DevOps real:

chmod +x scripts/test-workspace.sh

./scripts/test-workspace.sh --mock

Resultado esperado: 93/96 tests pasan. Los 3 fallos son esperados (Azure CLI no conectado y node_modules si no se instaló).

## 5.4 Estructura del workspace

Al clonar, encontrarás esta estructura:

| Directorio | Contenido | Editable |
| --- | --- | --- |
| CLAUDE.md | Punto de entrada de Claude Code (constantes globales) | Sí |
| .claude/commands/ | 27 slash commands para flujos PM | Avanzado |
| .claude/skills/ | 9 skills especializadas | Avanzado |
| .claude/agents/ | 11 subagentes IA | Avanzado |
| .claude/rules/ | Reglas modulares (Scrum, .NET, Git) | Avanzado |
| projects/ | Carpeta de proyectos (cada uno con su CLAUDE.md) | Sí |
| scripts/ | Scripts auxiliares (Azure DevOps, informes) | No |
| docs/ | Documentación de metodología | Lectura |
| output/ | Informes generados (Excel, PPT, logs) | Automático |

# 6. Conectar con Azure DevOps

## 6.1 Crear el Personal Access Token (PAT)

- Ir a Azure DevOps > User Settings > Personal Access Tokens.

- Pulsar «New Token».

- Nombre: «pm-workspace-cli» (o similar).

- Expiración: 90 días (renovar periódicamente).

- Scopes: Work Items (Read & Write), Project and Team (Read), Analytics (Read), Code (Read).

- Copiar el token generado (no se puede volver a ver).

## 6.2 Guardar el PAT de forma segura

mkdir -p $HOME/.azure

echo -n "PEGA_TU_PAT_AQUI" > $HOME/.azure/devops-pat

chmod 600 $HOME/.azure/devops-pat

Seguridad El PAT nunca se hardcodea en ningún fichero del repositorio. PM-Workspace siempre lo lee dinámicamente con $(cat $HOME/.azure/devops-pat).

## 6.3 Configurar Azure CLI

az devops configure --defaults organization=https://dev.azure.com/TU-ORGANIZACION

export AZURE_DEVOPS_EXT_PAT=$(cat $HOME/.azure/devops-pat)

az devops project list --output table

Si ves la lista de proyectos de tu organización, la conexión es correcta.

## 6.4 Editar las constantes globales

Abre CLAUDE.md (en la raíz del workspace) y actualiza:

AZURE_DEVOPS_ORG_URL = "https://dev.azure.com/TU-ORGANIZACION"

# 7. Primeros Comandos: Tu Primera Mañana

Con todo configurado, abre Claude Code desde la raíz del workspace:

cd ~/claude && claude

## 7.1 Verificar que Claude conoce el workspace

Escribe en lenguaje natural:

¿Qué proyectos tengo configurados y qué puedo hacer?

Claude leerá CLAUDE.md y te mostrará los proyectos activos y los comandos disponibles.

## 7.2 Estado del sprint (tu comando más usado)

/sprint:status --project TuProyecto

Muestra: burndown del sprint, items en progreso, alertas de WIP, personas al 100%, items bloqueados y capacidad restante. Ideal para preparar la Daily cada mañana.

## 7.3 Carga del equipo

/team:workload --project TuProyecto

Muestra un mapa visual de la carga de cada miembro del equipo, con alertas de sobrecarga y sugerencias de redistribución.

## 7.4 Informe de horas

/report:hours --project TuProyecto --sprint 2026-04

Genera un Excel con 4 pestañas (Resumen, Detalle por persona, Detalle por PBI, Agentes) listo para entregar al cliente o al PMO.

## 7.5 Dashboard de KPIs

/kpi:dashboard --project TuProyecto

Velocity, cycle time, lead time, bug escape rate y más, calculados automáticamente desde los datos reales de Azure DevOps.

Recomendación Durante las primeras 2 semanas, usa solo /sprint:status, /team:workload y /report:hours. Familíarizate con estos 3 comandos antes de avanzar a descomposición de PBIs y SDD.

# 8. Incorporar un Proyecto Existente

Si tu consultora ya tiene proyectos .NET en Azure DevOps, así los incorporas a PM-Workspace:

## 8.1 Crear la estructura del proyecto

mkdir -p projects/mi-proyecto/{sprints,specs/templates,source}

## 8.2 Crear el CLAUDE.md del proyecto

Crea projects/mi-proyecto/CLAUDE.md con las constantes específicas:

PROJECT_NAME = "MiProyecto"

PROJECT_TEAM = "MiProyecto Team"

CURRENT_SPRINT_PATH = "MiProyecto\\Sprint 2026-05"

VELOCITY_HISTORICA = 35

SPRINT_DURATION_DAYS = 10

FOCUS_FACTOR = 0.75

## 8.3 Documentar el equipo

Crea projects/mi-proyecto/equipo.md con los miembros del equipo, sus roles, horas/día, y áreas de expertise. Este fichero es fundamental para que el algoritmo de asignación funcione correctamente.

## 8.4 Documentar las reglas de negocio

Crea projects/mi-proyecto/reglas-negocio.md con las reglas de dominio del proyecto. Claude las usará al descomponer PBIs y generar specs.

## 8.5 Clonar el código fuente

cd projects/mi-proyecto/source

git clone https://dev.azure.com/TU-ORG/MiProyecto/_git/mi-proyecto .

cd ../../..

## 8.6 Registrar el proyecto

- Añadir entrada en la tabla «Proyectos Activos» de CLAUDE.md

- Si es un proyecto privado (producción real), añadirlo al .gitignore

- Opcionalmente, añadir a CLAUDE.local.md (git-ignorado) para datos sensibles

## 8.7 Verificar

cd ~/claude && claude

/sprint:status --project MiProyecto

Si ves el estado del sprint con datos reales, el proyecto está correctamente incorporado.

# 9. Crear un Proyecto Nuevo Desde Cero

Si vas a arrancar un proyecto nuevo en la consultora, PM-Workspace te guía desde el inicio:

## 9.1 Crear el proyecto en Azure DevOps

- Ir a Azure DevOps > New Project.

- Nombre, descripción y visibilidad según política de la consultora.

- Crear el equipo (Team) con los miembros asignados.

- Configurar el primer sprint (iteración) con fechas.

## 9.2 Crear la estructura en PM-Workspace

Sigue los pasos 8.1 a 8.6 pero adaptando las constantes al nuevo proyecto.

## 9.3 Crear los primeros PBIs

Crea los PBIs en Azure DevOps con criterios de aceptación claros. Luego usa PM-Workspace para preparar el sprint:

/pbi:plan-sprint --project NuevoProyecto

Claude calculará la capacity del equipo, seleccionará los PBIs que caben en el sprint, los descompondrá en tasks y propondrá asignaciones.

## 9.4 Product Discovery (opcional pero recomendado)

Antes de descomponer un PBI, puedes usar los comandos de discovery:

/pbi:jtbd {id}   ← Genera el JTBD (Jobs to be Done)

/pbi:prd {id}    ← Genera el PRD (Product Requirements)

Esto asegura que el PBI está bien definido antes de invertir tiempo en descomposición y desarrollo.

# 10. Onboarding del Equipo de Programadores

PM-Workspace incluye un sistema de onboarding automatizado que facilita la incorporación de nuevos programadores al equipo, cumpliendo con la normativa RGPD/LOPDGDD española y europea.

## 10.1 Flujo de onboarding

El proceso tiene 3 pasos obligatorios, siempre en este orden:

| Paso | Comando | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 1. Nota informativa RGPD | /team:privacy-notice {nombre} | Genera la nota informativa legal para que el trabajador sepa qué datos se recogen, con qué finalidad y sus derechos ARCO-POL |
| 2. Guía de onboarding | /team:onboarding {nombre} | Genera una guía personalizada: contexto del proyecto, tour por el código, convenciones, primeras tasks |
| 3. Evaluación de competencias | /team:evaluate {nombre} | Cuestionario interactivo de 26 competencias (12 .NET + 7 transversales + dominio) que actualiza equipo.md |

## 10.2 Ejemplo práctico: incorporar a un nuevo programador

Escenario: Laura García se incorpora al proyecto GestiónClínica como Full Stack.

Paso 1: Generar la nota informativa RGPD

/team:privacy-notice "Laura García" --project GestionClinica

Claude genera el documento en projects/gestion-clinica/privacy/ con los datos de la empresa ya rellenados. El PM imprime el documento, Laura lo lee y firma el acuse de recibo.

Paso 2: Generar la guía de onboarding

/team:onboarding "Laura García" --project GestionClinica

Claude lee el CLAUDE.md del proyecto, equipo.md, reglas-negocio.md y el código fuente, y genera una guía personalizada con: resumen del proyecto, arquitectura, módulos principales, convenciones de código, y las primeras tasks sugeridas para ir cogiendo ritmo.

Paso 3: Evaluar competencias

/team:evaluate "Laura García" --project GestionClinica

Claude conduce un cuestionario interactivo en grupos de 3 preguntas. Evalúa 12 competencias .NET/C#, 7 transversales y las del dominio del proyecto. Cada competencia se valora de 1 a 5 (escala Shu-Ha-Ri: Aprendiz → Referente) con evidencias verificables. El resultado se guarda en equipo.md para mejorar las asignaciones futuras.

Conformidad legal El sistema usa interés legítimo (Art. 6.1.f RGPD) como base legal, no consentimiento. La nota informativa NO es un formulario de consentimiento sino una comunicación de derechos conforme a los Arts. 13-14 RGPD y la LOPDGDD (Ley Orgánica 3/2018). Los datos se almacenan con minimización (sin datos personales más allá del nombre y nivel) y están protegidos por el .gitignore.

# 11. Roadmap de Adopción Gradual

La adopción recomendada es incremental. No intentes usar todas las funcionalidades desde el primer día.

| Semanas | Fase | Objetivo | Comandos clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Conexión | Configurar PAT, verificar conectividad, primer /sprint:status | /sprint:status |
| 3-4 | Gestión básica | Usar /sprint:status cada mañana, /team:workload, ajustar constantes | /team:workload, /report:capacity |
| 5-6 | Reporting | Generar informes para el cliente con datos reales | /report:hours, /report:executive |
| 7-8 | SDD piloto | Generar 2-3 specs, probar agente con 1 task de Application Layer | /spec:generate, /agent:run |
| 9-10 | Onboarding + escala | Incorporar nuevos miembros con /team:onboarding, escalar SDD a 40%+ | /team:onboarding, /team:evaluate |

## Indicadores de éxito por fase

- Fase 1-2: El PM puede ver el estado real del sprint sin abrir Azure DevOps.

- Fase 3-4: El PM prepara la Daily en <5 minutos con /sprint:status.

- Fase 5-6: El informe de horas se genera en <2 minutos (antes: 30-60 min manual).

- Fase 7-8: Al menos 1 task repetitiva implementada por agente sin errores.

- Fase 9-10: Nuevos miembros incorporados con guía personalizada y evaluación de competencias.

# 12. Resolución de Problemas Frecuentes

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| claude: command not found | Claude Code no instalado o no en PATH | Reinstalar con curl -fsSL https://claude.ai/install.sh ¦ sh |
| TF400813: Not authorized | PAT inválido o expirado | Regenerar PAT en Azure DevOps y guardar en $HOME/.azure/devops-pat |
| az: command not found | Azure CLI no instalado | Instalar desde https://aka.ms/installazurecliwindows |
| Resultados vacíos del sprint | Sprint no activo o nombre incorrecto | Verificar en AzDO > Project Settings > Iterations que el sprint esté activo |
| Claude no reconoce el proyecto | CLAUDE.md no actualizado | Añadir proyecto a la tabla Proyectos Activos de CLAUDE.md |
| /sprint:status sin datos | IterationPath incorrecto en CLAUDE.md | Verificar CURRENT_SPRINT_PATH con el nombre exacto de AzDO (con \\) |
| Error de contexto largo | Conversación demasiado larga | Usar /compact o /clear y reformular |
| Agente SDD falla inmediatamente | Spec incompleta o con placeholders | Revisar con /spec:review antes de /agent:run |
| npm: command not found | Node.js no instalado | Instalar Node.js >= 18 desde nodejs.org |

# 13. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Azure DevOps (AzDO) | Plataforma de Microsoft para gestión de proyectos, repositorios Git y CI/CD |
| Claude Code | CLI de Anthropic que permite interactuar con Claude como agente de código en terminal |
| PAT | Personal Access Token — credencial para autenticarse con la API de Azure DevOps |
| PBI | Product Backlog Item — elemento del backlog (historia de usuario, feature, bug) |
| SDD | Spec-Driven Development — metodología en la que las tasks se documentan como specs ejecutables |
| Spec | Fichero .spec.md que define un contrato técnico para implementación (humana o por agente) |
| Skill | Paquete de conocimiento especializado que Claude usa para realizar una tarea específica |
| Subagente | Instancia de Claude especializada en una tarea concreta (ej: architect, code-reviewer) |
| RGPD | Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679) |
| LOPDGDD | Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (transposición española del RGPD) |
| WIQL | Work Item Query Language — lenguaje de consulta de Azure DevOps |
| Burndown | Gráfico que muestra el progreso del sprint (story points restantes vs días) |
| Capacity | Horas reales disponibles de cada miembro del equipo en un sprint |
| Scoring de asignación | Algoritmo: expertise × 0.40 + disponibilidad × 0.30 + balance × 0.20 + crecimiento × 0.10 |

PM-Workspace — Claude Code + Azure DevOps para equipos .NET/Scrum

github.com/gonzalezpazmonica/pm-workspace